本项目开始于2013年12月16日，项目截止时间为2014年3月1日。

本项目开展分为前期阶段，中期，后期。

前期工作主要是：1.确定项目需求；2.确立项目架构；3.项目调研；4.搭建开发环境。

中期工作主要是各模块开发。

后期工作主要是编写论文；整理项目文档。

以下是初步分工安排：

* 前期工作分工（2013.12.20~2013.12.25）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项 | 负责人 | 起止时间 |
| 起草需求文档 | 郑文育（执笔）、余知昊、邹梓耀 | 2013.12.20-2013.12.21 |
| 项目调研 | 邹梓耀 | 2013.12.21-2013.12.22 |
| 项目架构 | 余知昊 | 2013.12.23-2013.12.25 |
| 搭建开发环境 | 郑文育 | 2013.12.25-2013.12.25 |

* 中期工作分工（2013.12.26~2014.02.15）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作项 | 负责人 | 起止时间 | 备注 |
| 基础模块开发 | 郑文育、余知昊、邹梓耀 | 未定 | 因项目未完全开展，中期工作安排未能具体确定。主要安排为项目成员把基础模块（如数据库访问模块，页面排版样式等）开发完成。**然后按照每一个业务逻辑分配需求编号，再分配给开发人员针对该需求进行开发及测试。** |
| 业务开发 | 郑文育、余知昊、邹梓耀 | 未定 |
| 业务测试 | 郑文育、余知昊、邹梓耀 | 未定 |
| 集成测试 | 郑文育、余知昊、邹梓耀 | 未定 |

* 后期工作分工（2014.02.16~2014.02.28）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作项 | 负责人 | 起止时间 | 备注 |
| 论文编写 | 郑文育 | 未定 |  |
| 文档整理 | 余知昊、邹梓耀 | 未定 |